连云港市社会福利中心

儿童活动场所铺塑胶、建围栏项目施工

招 标 文 件

编号：FLZX-20200002

招   标   人 ：连云港市社会福利中心（公章）

日        期 ：二〇二〇年十一月

- 招标公告

连云港市社会福利中心对连云港市社会福利中心户外儿童活动场所铺塑胶、建围栏项目施工

项目进行询价采购，现邀请合格的供应商前来参与报价。

- 项目名称：连云港市社会福利中心儿童活动场所铺塑胶、建围栏改造项目

- 项目编号：FLZX-20200002

三、采购项目简要说明：

1、采购内容：连云港市福利中心儿童活动场所铺塑胶、建围栏改造项目；

2、最高限价：13万元（报价高于最高限价的作无效标处理）；

3、交货期要求：合同签定之日起30日内完成施工并验收合格；

4、付款方式：工程验收合格后付至已完工程量价款的70%，审计后付至审定价款的97%，余款3%（无息）待2年质保期满无其他问题后一次付清。

四、投标人资格条件

1、必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、投标申请人必须具有合法有效的营业执照（副本），具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质且具有有效安全生产许可证；

3、项目负责人具有建筑工程专业二级及以上注册建造师且有安全生产考核B证（有效期内）；

4、法律、法规规定的其他条件。

五、获取询价文件的时间和地点：

1、时间：2020 年11月11日至2020 年 11月17 日止（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）；

2、地点：连云港市朝阳东路21-1号楼东盛名都广场A座807室  ；

3、获取询价文件时需提供的资料：携带经办人授权委托书、身份证原件（加盖公章的身份证复印件）及加盖公章的营业执照和企业资质证书等资料复印件。

六、报价截止时间与地点

项目开标时间： 2020  年12  月 2 日下午15:30整；

项目开标地点：连云港市朝阳东路21-1号楼东盛名都广场A座807室。

七、评标原则：详见附件。

八、本项目联系方法：

采购单位联系人：朱科长    联系电话：0518-83082612

采购人：连云港市社会福利中心

招标代理公司联系人： 许工   15861229788

日期：2020年11月10 日

第二章 投标人须知

## 1、总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 采购人：连云港市社会福利中心。

1.1.2项目名称：连云港市社会福利中心儿童活动场所铺塑胶、建围栏改造项目。

1.1.3建设地点：连云港市青峰路1号

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1资金来源：自筹。

1.2.2 工程款支付方式：工程验收合格后付至已完工程量价款的70%，审计后付至审定价款的97%，余款3%（无息）待2年质保期满无其他问题后一次付清。

### 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 询价范围：见工程量清单。

1.3.2要求工期： 7天。

1.3.3质量要求：合格。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1资格要求：投标申请人必须具有合法有效的营业执照（副本），具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质且具有有效安全生产许可证；

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

（3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（6）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

（7）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

（8）投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人根据需要自行踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用及风险自理。

### 1.10分包

严禁分包。

### 1.11知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

### 1.12同义词语

构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

## 2、招标文件

### 2.1 招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）招标文件要求的其他材料。

### 2.2 最高限价

最高限价见询价公告。

3、投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件由商务标文件、技术标文件组成，正本一份，副本三份，密封提交。

3.1.2 商务标部分主要包括：

●投标函及附录

●法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

●工程量清单报价表

3.1.3 技术标包括下列主要内容：

●营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目负责人注册建造师证书（及安全生产考核B证）、项目负责人类似工程业绩、投标保证金收据、企业和项目负责人无市场不良行为承诺书、项目负责人在岗履职承诺、企业，法定代表人，项目负责人无行贿犯罪承诺。

●施工组织设计（主要包括）：

1、总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；

2、施工现场平面布置和临时设施、安全防护,要求各投标单位在踏勘现场后充分考虑现场施工场地条件，做出合理的现场平面布置。

3、采购、施工进度计划和各阶段进度的保证措施；

4、分部分项工程的完整施工方案及质量保证措施；

5、依据工程总工期及各节点工期要求提供保证工程施工按期完成的组织措施、技术措施、施工优化措施、与其他专业协调配合的组织措施等；

6、安全文明施工及环境保护措施；

7、项目管理班子的人员配备、素质及管理经验；

8、劳动力、机械设备和材料投入计划；

9、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；

10、冬雨季施工、成品保护等特殊情况下的施工、措施；

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按给定的“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 本项目合同价格形式附后，各投标人的投标报价应充分考虑第四章“合同条款及格式”所列合同价格风险。

3.2.3 投标报价格式

3.2.4.1投标报价

投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应工程量清单、规范、图纸、技术要求等有关文件而进行的各项工程的施工、竣工及保修等工作，以及为完成上述内容所需的全部费用（含现场垃圾清理费用）、临时工程所需要的全部费用。其中包括但不限于施工设备、劳务、管理、材料、运输、装卸、保管、制造、规费、风险、利润、税金等规定的一切费用。

施工现场仅提供水源、电源接口，接电由投标人自备合格电表计量，从电源接口到施工现场接电费用以及从计量柜至用电设备的线路安装由承包人负责实施，安装费、线路购置费、电费及用电耗费由投标人支付，费用计入施工临时用水电措施费中；接水由投标人自备合格水表计量，从水源接口到施工现场接水费用以及水表至施工各用水点的管路安装、布置由投标人负责实施，其安装费、管材购置费及水费由投标人支付。

投标人须根据施工图、技术规范及招标文件的要求施工。所有材料必须严格按照施工图纸、招标文件要求采购。承包人不得购买伪劣产品或以旧充新、以次充好、掺杂使假。所有材料及其它配件均须确保为国标合格、先进、成熟、安全可靠的全新优等产品，以确保施工及成品安全环保。

投标报价应充分考虑地下管线保护和迁移、树木移植、地面拆除及垃圾清运等费用。

投标报价时不得改变社会保险费、住房公积金、工程排污费、税金等不可竞争费率，本工程采取简易计税。

3.2.4.2 投标报价方式：

本工程采用 固定单价 报价，固定单价为综合单价（综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、约定范围的风险费用），投标人应根据招标文件要求及充分踏勘施工现场条件，在投标报价时应充分考虑施工期间人工、材料、机械的市场风险等计入单价报价，结算时综合单价不再调整（合同专用条款11.1市场价格波动引起的调整中约定的材料调整除外）。

3.2.4.3投标报价的计价方法：

本工程采用工程量清单计价，按照国家统一的《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。

3.3 投标有效期

投标有效期内：60天

## 5.开标

### 5.1 开标时间、地点和投标人参会代表

5.1.1招标人在询价公告规定的时间和地点公开开标；

5.1.2投标人确定的授权委托代表须在投标截止时间前到达开标现场参与现场开标工作。

## 6 评标

评标小组按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7、合同授予

招标人依据评标小组推荐的中标候选人确定中标人，在公示期满后签订合同。

第三章 评标办法（合理低价法）

## 1. 评标方法

本次评标采用合理低价法。

2、重大偏差

投标人有以下情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决（招标文件未明列的无效标条款，不得作为否决投标、判定无效标的依据）：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（2）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（3）投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（4）投标人资质条件不满足招标文件规定的资格条件的；

（5）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；

（6）投标文件已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

（7）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（8）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

（9）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（10）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

（11）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（12）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（13）施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误；

（14）投标文件关键内容模糊、无法辨认的。

第四章 合同条款及格式

按建设工程施工合同（示范文本）(GF—2017—0201）

第五章  工程量清单

见附件：工程量清单

第六章  图  纸

见附件：图纸

第七章  技术标准和要求

具体见图纸说明。若在项目执行过程中国家颁布新的标准,规范,规程,应执行之。

第八章  投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

一、投标函

1、根据你方项目编号为  （招标编号）  的  （工程名称）  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）      元（RMB￥      元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到       标准，工期           日历天。

2、我方承诺不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形。

3、我方承诺在本次投标过程中无弄虚作假和串通投标等违法、违规行为，并愿意承担因弄虚作假和串通投标所引起的一切法律责任。

4、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

5、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

投 标 人：                        （盖单位公章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

邮政编码：

电话：

传真：

日期：         年        月        日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

三、授权委托书

本人                                （姓名、身份证号）系                   （投标人名称）的法定代表人，现委托                                   （姓名、身份证号）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）                           标段施工投标文件、参加开标会、签订合同和处理投标全过程（含异议、投诉）各项事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

日期：       年       月       日

## 四、投标人承诺书

致：

我公司参与贵单位                   工程项目的投标工作，我单位郑重承诺：

1、所报项目负责人           同志中标后能切实在岗履职；

2、所报项目负责人           同志及本单位近  2 年以来无建筑市场不良行为；

3、我公司（单位名称）          近3年以来、法定代表人（姓名）     和项目负责人（姓名）         近5年以来无行贿犯罪记录。

4、投标全过程（含异议、投诉环节）出示的文件资料均是真实、有效的。

综上，我单位承诺如有虚假，愿意无条件接受被取消投标或中标（候选人）资格、投标保证金不予退还、履约保证金不予退还、合同解除及清除出场，一切损失由我单位自行承担，同时愿意接受相关处罚，特此承诺！

投标人：                 （盖章）

法定代表人：             （签字或盖章）

项目负责人：             （签字）

项目负责人证书编号：

日期：      年   月   日